# Anexo: registro de lo implementado en GeoFire-Perú

Proyecto Integrador 2 · UTP · Actualizado al 08/10/2026. Repositorio: github.com/Jou3007/Proyect_GeoFire. Este anexo resume qué se construyó, con qué evidencia y en qué difiere del diseño original.

# 1. Resumen

| Bloque | Estado final |
| --- | --- |
| Requisitos funcionales (17) | 15 cumplen, 2 en parte (RF-09 viento como dato y no como capa; RF-13 sin notificación push) |
| Criterios de aceptación (19) | 18 cumplen, 1 en parte (AC-05.2: tiempo de carga con navegador real) |
| Reglas de negocio RN-01 a RN-05 | 5 cumplen |
| Casos de prueba CP-01 a CP-19 | 19 de 19 pasan, con evidencia y fecha |
| Pruebas automáticas / cobertura | 198 pruebas; cobertura del paquete 79 % (meta 70 %) |
| Pendiente | Despliegue en la nube; datos oficiales de SERFOR/Cultura; decisión sobre el umbral de NDVI |

# 2. Arquitectura y tecnologías

Lenguaje y web: Python 3.12 y Streamlit (Folium para mapas, Plotly para gráficos).

Datos: PostgreSQL con PostGIS; 20 mil focos de calor históricos, 2.2 mil alertas, 14 distritos y 4 provincias.

Fuentes externas: NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, VIIRS NOAA-20, MODIS), Sentinel-2 y Sentinel-1 vía Google Earth Engine, NASA Worldview/GIBS (humo e imagen VIIRS), OpenStreetMap (asentamientos y aserraderos), Open-Meteo (viento), GADM (distritos).

Ejecución: Docker; ciclo automático cada 3 horas (programador local o GitHub Actions); integración continua con flake8 y pytest.

Seguridad: contraseñas con bcrypt, bloqueo tras 5 intentos, roles, auditoría inmutable, fotos reprocesadas con Pillow.

# 3. Qué se implementó por historia de usuario

| HU | Qué se hizo | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| HU-01 Entorno | Repositorio con ramas main/develop protegidas, Docker, PostGIS, pruebas de conexión a Earth Engine y base. | README; test_db.py; test_gee.py |
| HU-02 Ingesta FIRMS | Descarga VIIRS y MODIS, filtro por la geocerca de Ucayali + 5 km, sin duplicados; 19,864 focos históricos; ciclo cada 3 h. | CP-01 a CP-03; tabla ejecuciones |
| HU-03 NDVI | NDVI, NDWI y NBR sobre Sentinel-2 con máscara de nubes. Evaluación por zona (distrito y provincia) aunque no haya focos. | CP-04, CP-05; pantalla Zonas en riesgo |
| HU-04 Agua | Máscara de agua NDWI > −0.1 validada contra radar Sentinel-1: 98.6 % del agua excluida, 0.58 % de tierra excluida por error. | docs/validacion_mascara_agua.md; CP-06 |
| HU-05 Visor | Mapa con filtros por provincia y distrito, línea de tiempo, capas NDVI/estrés/NBR/humo/imagen VIIRS con opacidad y comparación de fechas. | CP-11, CP-12 |
| HU-06 Riesgo y alertas | Motor RN-02, RN-04 y RN-05; alertas; correo con fecha y resultado del envío; reintento si falla; estado No evaluable. | CP-07 a CP-10, CP-17 |
| HU-07 Validación | Pantalla para celular: confirmar o descartar con justificación obligatoria y foto o referencia como evidencia; solo la zona asignada. | CP-15 |
| HU-08 Reportes | PDF, CSV y GeoJSON con los mismos totales, filtros, fuentes, limitaciones y área afectada estimada con dNBR. | CP-16 |
| HU-09 Acceso | Login, tres roles, gestión de usuarios, asignación de zona, pantalla de auditoría y administración de geocercas. | CP-13, CP-14 |

# 4. Resultados medidos

| Medida | Resultado | Meta |
| --- | --- | --- |
| Ciclo de ingesta con Earth Engine real | 17 s para 177 focos | ≤ 60 s |
| Carga del mapa, solo servidor (20 ejecuciones) | 0.6 a 0.9 s | < 5 s |
| Carga del mapa, navegador real, 1 usuario | 6.5 s | < 5 s (no cumple) |
| 10 / 25 / 50 usuarios simultáneos | mapa en 37 s / 68 s / 94 % de errores | < 5 s (no cumple) |
| Lighthouse, pantalla de ingreso | Accesibilidad 100; buenas prácticas 100; rendimiento 55 | Accesibilidad ≥ 90 |
| Backtesting (499 focos, 2 controles) | AUC 0.83 frente al azar y 0.68 frente a vecinos | — |
| Backtesting: umbral NDVI < 0.45 | detecta solo el 1.6 % de los eventos; NDVI < 0.75 detecta el 41.7 % | — |

# 5. Desviaciones respecto al diseño del informe

Viento: NASA Worldview solo publica viento sobre océanos; se usa Open-Meteo y se muestra como dato en la zona, no como capa.

Límite de Ucayali: se usa FAO GAUL (105,388 km² frente a 102,411 km² oficiales); el administrador puede reemplazarlo con el oficial.

Distritos: GADM 4.1 (2018), 14 distritos; los creados después aparecen dentro de su distrito de origen.

Contraseñas con bcrypt, como indica el informe; las antiguas se migran al iniciar sesión.

Pruebas de carga con Playwright y navegador real, en lugar de Locust (Streamlit usa WebSockets).

RN-02: la cercanía a un asentamiento ya no genera alerta Alta por sí sola (63 % de los focos está a menos de 10 km); agrava otra condición. Documentado en docs/ajuste_RN-02.md.

Comunidades y aserraderos provienen de OpenStreetMap, no de la base oficial de pueblos indígenas ni de un registro de aserraderos.

# 6. Limitaciones conocidas

Los focos de calor son anomalías térmicas (sobre todo quemas agrícolas), no incendios confirmados por SERFOR.

Los umbrales de riesgo y de zona son provisionales; el backtesting sugiere niveles graduados de NDVI.

Con muchos usuarios simultáneos el visor se satura (Streamlit corre en un solo proceso). Solución: servidor dedicado y varias réplicas.

Sin trabajo sin conexión (RNF-03), tal como anticipa el informe; sin notificaciones push dentro de la interfaz.

# 7. Pendiente

Despliegue gratuito en la nube: base Neon, Streamlit Community Cloud y GitHub Actions (guía en docs/despliegue_nube.md).

Datos oficiales: comunidades nativas (BDPI, Ministerio de Cultura) y lista de incendios confirmados (SERFOR/INDECI).

Decidir con SERFOR el umbral de NDVI y validar el ajuste de RN-02 en la Sprint Review.

Actualizar el informe Word con las desviaciones y resultados de este anexo.

# 8. Documentos de respaldo en el repositorio (carpeta docs/)

revision_informe.md: cumplimiento requisito por requisito.

casos_de_prueba.md: CP-01 a CP-19 con resultado y fecha.

pruebas_rendimiento.md: carga, Lighthouse y causas.

backtesting.md: método, resultados y conclusión.

validacion_mascara_agua.md: método y resultados de la máscara de agua.

ajuste_RN-02.md y despliegue_nube.md.